淮南市谢家集区建设项目支出                                                  绩效评价报告

安徽九盛会计师事务所

皖九盛绩字〔2023〕6-2号
淮南市谢家集区农业农村水利局乡村振兴建设项目非标专项债资金支出绩效评价报告
淮南市谢家集区财政局：

根据安徽省财政厅关于印发《安徽省政府专项债券项目资金绩效管理办法》的通知（皖财债[2021]1485号），安徽九盛会计师事务所（普通合伙）接受委托，于2023年10月，对淮南市谢家集区农业农村水利局承办的乡村振兴（以下称“乡村振兴”）建设项目非标专项债券资金700万元支出进行绩效评价。
一、项目的基本概况

1.项目背景

实施乡村振兴战略，坚持农业农村优先发展，按照产业兴旺、生态宜居、乡风文明、治理有效、生活富裕的总要求，建立健全城乡融合发展体制机制和政策体系，加快推进农业农村现代化。农村人居环境整治是实施乡村振兴战略，实现乡村生态振兴的重要组成部分，是破解新时代社会主要矛盾的有效途径。通过此项目的建设实现各乡镇产业转型，更好地服务乡村振兴战略，打造环境优美、设施齐全、功能完善、生态宜居的现代美丽宜居村镇。

2.项目实施内容

分别实施了李郢孜镇刘老郢自然村基础实施项目，望峰岗镇3个项目分别是罗山水库防汛通道硬化工程、十涧湖水产养殖基地基础设施提升工程、耿皇中心村美丽乡村建设，唐山镇施家湖水产片区电改工程，杨公镇3个项目分别是汤王片区人居环境整治提升项目、前瓦村农村基础设施提升工程、陈庙村产业厂房项目，孤堆乡杨岗路提升工程，孙庙乡范梨路沟渠改造项目等10个项目。

项目建设总体目标

李郢孜镇：开展美丽乡村建设，探索建设幸福和谐发展之路，加快推进“生态人居”、“生态环境”、“生态经济”、“生态文化”四大工程建设。致力建设示范村庄建设，建成生态农业、生态旅游、生态文化特色乡村。

望峰岗镇：十涧湖水产养殖基地基础设施提升项目，属于淮南市谢家集区美丽乡村建设项目中基础设施提升工程及生态环境保护治理工程望峰岗镇区域设计建设水产养殖基地。

唐山镇：规范湖区的用电管理，提高水产片区的供电能力，为片区水产养殖业发展提供了良好的基础设施，消除了用电安全隐患，为养殖户的生产生活提供了电力保障。

杨公镇：厂房建成增加陈庙村集体经济收入，为周边群众提供工作岗位，带动群众就近就业，食品加工，将从周边收购原材料，为周边种植户增收。前瓦村大托管片区内沟、渠、道路等基础设施的完善，节约种植户的生产成本。提高种植户的生产积极性，进一步促进农业生产大托管工作的推进。美化了乡村人居环境环境，加大红色教育基地的带动影响作用，促进红色村乡村旅游发展，带动周边餐饮、农贸、娱乐增收。

孤堆乡：基础设施建设对杨岗村、孙老郢村、黄老圩村和大洼村的群众生产生活带来便利，方便周边群众的生产生活和日常出行，改善乡、村的基础设施和投资环境，为不断巩固拓展脱贫攻坚成果夯实基础。

孙庙乡：加强农田水利基础设施建设，开展农田水利建设推进工作，全面推动农田水利跨越式发展。范梨路沟渠改造、东干渠中学段硬化等基础设施建设，促进农业和农村经济持续发展。 

项目资金安排落实及投入情况 

本次专项债券资金投入700万元，已全部到位，分别拨付李郢孜镇50万元，望峰岗镇200万元，唐山镇50万元，杨公镇200万元，孤堆乡150万，孙庙乡50万。

5.项目资金实际使用情况

截至2022年11月，乡村振兴建设项目累计支出资金700万元已按12个项目全部分别拨付到6个预算乡镇，6个乡镇已按实际完成工程，共支付给21个服务单位工程、服务费用6,995,500元。

二、项目资金使用管理情况

1.项目资金管理情况

各乡镇根据项目实质性开工建设的需要，严格依照中共中央、国务院《乡村振兴战略规划（2018-2022年）》、《安徽省人民政府关于实施农村道路畅通工程的意见》（皖政[2015]133 号）等项目建设管理制度，确保项目建设有制可依、有章可循，并严格执行各项管理制度，保证建设资金安全、合理、有效使用，提高投资效益。

2.项目资金支出及拨付合规性情况

项目资金支出严格按照《淮南市地方政府专项债券管理暂行办法》、《谢家集区地方政府项目融资与收益自救平衡专项债券管理暂行办法》等资金管理办法执行，对照合同支付相关条款履行拨付手续，严格按照批准用途使用，不得截留、挤占和挪用。对资金的使用和管理实行规范化管理，确保厉行节约，防止损失浪费，降低工程成本，提高资金使用效益。依法依规管理使用工程建设资金，接受上级有关部门监督，各项资金使用审批手续齐全。

三、项目组织管理情况

1.项目组织情况

乡村振兴建设项目建设法人为淮南市谢家集区农业农村水利局，通过公开招标确定项目施工承包单位、勘察设计单位和监理单位。12个项目分别于2022年5月至2022年11月开工，陆续从2022年7月至2023年5月通过竣工验收。建设项目能够实行项目法人责任制、招标投标制、建设监理制和合同管理制。

2.项目管理情况

建设单位能够严格依照相关的招投标管理制度、专项债资金管理办法及工程项目管理办法等规章制度并严格执行。乡村振兴建设项目成立了项目部，并制定了项目质量管理制度、项目技术管理制度及项目生产安全管理等规章制度。乡村振兴建设项目发生的相关支出，建设单位均与相关方签订了合同，如：施工承包合同、监理合同、设计合同等合同齐全。在合同执行过程中，双方基本以合同为依据履行合约，未发生合同纠纷。

四、绩效评价工作开展情况

(一）绩效评价目的、对象和范围

财政支出绩效评价是公共财政体系的重要组成部分，对提高专项债券资金使用效益和管理水平具有重要意义。通过本次绩效考评，全面了解“乡村振兴”项目的专项债券资金安排是否科学合理、资金使用是否节约有效，项目管理的过程是否规范，是否实现了预期绩效目标。同时通过绩效评价，总结项目在决策、执行等方面的经验，查找其存在的不足，为该项目在以后年度的开展提供可行性参考意见。
(二）绩效评价原则、评价指标体系

1.绩效评价原则

本次绩效评价遵循以下基本原则：

（1）科学规范。专项债券项目资金绩效实行全生命周期管理。坚持“举债必问效、无效必问责”，遵循项目支出绩效管理的基本要求，注重融资收益平衡与偿债风险。建立规范的工作流程和指标体系，推动绩效管理工作有序开展。
（2）协同配合。财政部门牵头组织专项债券项目资金绩效管理工作，督促指导项目主管部门和项目单位具体实施各项管理工作。接受省、市有关部门对下级财政部门的工作指导和检查。
（3）公开透明。绩效信息是专项债券项目信息的重要组成部分，依法依规公开，自觉接受社会监督，通过公开推动提高专项债券资金使用绩效。

（4）强化运用。突出绩效管理结果的激励约束作用，将专项债券项目资金绩效管理结果作为专项债券额度分配的重要测算因素，并与有关管理措施和政策试点等挂钩。

2.评价指标体系

本项目指标共分为三级，一级指标为：决策指标（38分），其中包含3个2级指标和5个3级指标；管理指标（32分），其中包含4个2级指标和5个3级指标；产出指标（14分），其中包含4个2级指标和4个3级指标；效益指标（16分）1个2级指标和2个3级指标；具体评价情况见后附评分表。

(三）绩效评价工作过程

绩效评价严格按照工作方案中确定的评价思路，通过研读文件资料、填写基础表格、访谈等方法收集相关数据。具体实施如下：

1.数据填报和资料采集

2023年10月，就绩效评价所需资料与谢家集区农业农村水利局及有建设项目的各乡镇进行沟通，并收集项目资金使用情况、目标完成情况、项目管理制度与执行情况及项目建设情况等相关资料。

2.数据分析及撰写报告

2023年10月，根据绩效评价的标准和淮南市谢家集区财政局的要求，对采集的数据、资料进行甄别、分析，同时提炼结论、撰写报告，并与谢家集区农业农村水利局及有建设项目的各乡镇保持充分沟通，确保每个观点均有理有据，并形成最后结论。

五、综合评价情况及评价结论

运用确认的评价指标体系及评分标准，通过数据采集及访谈，对“乡村振兴”项目绩效进行客观评价，根据得分的不同情况，将评价结果划分为四个等级：总分在90分以上（含90分）为优，80-90分（含80分）为良，60-80分（含60分）为中，60分以下为差。该项目绩效评价总分100分，最终评分结果为94.5分，绩效评级为“优”，评分汇总如下：

建设项目绩效评价得分表

	项目
	决策指标
	管理指标
	产出指标
	效益指标
	合计

	指标分值
	38
	32
	14
	16
	100

	评价得分
	37
	28.5
	14
	15
	94.5

	占标准分
	97.37%
	89.1%
	100%
	100%
	94.5%


六、绩效评价指标分析

本部分从项目决策指标、管理指标、产出指标、效益指标4个方面，对“乡村振兴建设”项目进行打分，详细评价内容见附表。
项目决策
该指标包括项目立项、绩效目标和资金投入三方面内容，由5个三级指标构成，指标分值为38分，实际得分37分，得分率97.37%，各指标得分情况分析如下：

 1、项目立项（满分16分，评价得15分）

（1）立项依据充分性：2020年3月2日，谢家集区发展和改革委员会以《关于谢家集区乡村振兴建设项目建议书的批复》（谢发[2020]7号）通过该项目批复。项目立项符合《关于谢家集区乡村振兴建设项目建议书的批复》（谢发[2021]17号）文件的要求，职责范围相符，属于专项资金支持范围，根据评分标准，该指标得分10分。
（2）立项程序规范性：根据《关于谢家集区乡村振兴建设项目建议书的批复》（谢发[2020]7号），说明提供的申报资料、入库名录，审批材料符合相关要求，事前已经过必要的可行性研究和集体决策及，有会议讨论纪录。根据评分标准，该指标扣1分，得分5分。

2、绩效目标（满分14分，评价得分14分）

（1）绩效指标合理性：该项目符合《国家发展改革委关于扎实推进农村人居环境整治行动的通知》的要求，绿色、节能环保新技术的应用和推广，各乡镇制定了乡村振兴建设工作计划、绩效目标和实施方案。根据评分标准，该指标得8分。

（2）绩效指标明确性：根据安徽省财政厅关于印发《安徽省政府专项债券项目资金绩效管理办法》的通知（皖财债[2021]1485号）、《地方政府专项债券资金项目支出绩效目标》、《地方政府专项债券项目支出绩效评价指标体系框架》及市、区关于专项债券管理暂行办法，建设单位制订了绩效目标和实施方案，细化了项目建设内容与任务，细化每个时段工作进度，指标清晰、量化值明确。根据评分标准，该指标得分6分。

资金投入（满分8分，评价得分8分）

根据乡村振兴建设项目实施方案，申请债券额度经过科学论证，申请使用债券资金与项目性质、内容合规、匹配；申请债券额度测算依据，按照标准测算，并与工作任务相符合。根据区财政局的安排，地方政府债券安排的700万元，资金投入全部到位.根据评分标准，该指标得分8分。

（二）管理指标

管理指标由预算管理 、资金管理、资产管理、组织实施4个2级指标5个3级指标构，指标分值为32分，实际得分28.5分，得分率89.1%，各指标得分情况分析如下：
预算管理（满分2分，评价得分2分）：

根据区财政局的安排，地方政府债券安排的700万元，资金投入全部到位.根据评分标准，该指标得分2分。
资金管理（满分16分，评价得分15分）：

资金使用合规性：建设单位依照省、市、区关于专项债券资金使用的管理办法，债券资金使用符合国家财经法规和财务管理制度规定以及有关专项资金管理办法的规定；债券资金支付基本上按审批程序执行，债券投向符合项目有关批复规定的用途，未发现截留、挤占、挪用情况。但有部分建设项目没有造价审定书确认最终工程造价。根据评分标准，该指标扣1分，得分7分。
资金支出进度：工程进度款的拨付经申请、造价审核、管理各乡镇审核、建设单位和主管部门审批等程序，支出进度与项目建设进度相匹配。2022年12月700万元专项债券已全部支出，支出率100%。根据评分标准，该指标评价得分8分。
资产管理（满分2分，评价得分1分）：

该项目已未竣工验收，但无登记备案资料。根据评分标准，该指标评价扣1分，得分1分。

组织实施（满分16分，评价得分14.5分）：

专项债券本息支付无预算资料，预计的成本、收益合理，信息管理、公开规范，财务、采购合法、合规，但部分项目缺少验收记录。根据评分标准，该指标扣1.5分，得分14.5分。

(三）产出指标
该指标包括数量指标、质量指标、时效指标和成本指标四方面内容，由4个三级指标构成，指标分值为14分，实际得分14分，得分率100%，各指标得分情况如下：

1、产出数量指标（满分4分，评价得分4分）

本项目的建设指标值未按计划完成，项目实施实际形成的资产与计划形成资产数的比率100%。根据评分标准，该指标得分4分。

2、产出质量指标（满分3分，评价得分3分）

质量指标分为各单工程验收合格率、各单项土建工程验收优良率两个方面，除客观原因未能完成的，其他全部合格，项目完成的质量达标产出数与实际产出数的比率100%。根据评分标准，该指标得分3分。

3、产出时效指标（满分3分，评价得分3分）
该项目建设工期2个月，计划2022年12月完工，已按计划完成时间完成。根据评分标准，该指标得分3分。

产出成本指标（满分4分，评价得分4分）

成本指标根据指标解释为成本节约率，建设成本计划为210万元，实际累计成本158万元，成本节约率24.7%。根据评分标准，该指标得分4分。

（四）效益指标

该指标由实施效益和满意度2个三级指标构成，指标分值为16分，实际得分15分，得分率93.75%，各指标得分情况如下：

实施效益指标（满分12分，评价得分12分）
谢家集区乡村振兴项目作为实施乡村振兴战略，按照产业兴旺、生态宜居、乡风文明、治理有效、生活富裕的总要求，建立健全城乡融合发展体制机制和政策体系，加快推进农业农村现代化。通过此项目的建设实现各乡镇产业转型，更好地服务乡村振兴战略，打造环境优美、设施齐全、功能完善、生态宜居的现代美丽宜居村镇。根据评分标准，该指标扣8分，得8分。

2、满意度指标（满分8分，评价得7分）
    受影响的单位和个人对本项目比较看好，收到满意度调查10分，对履职、时效、态度、效果等方面表示满意，无推诿、投诉情况。根据评分标准，满意度扣1分，得7分。
七、建议

1、部分审计资料报送不完整。在绩效评价过程中，该单位未能及时提供符合要求的有关项目资料。项目实施单位应积极配合审计工作，在绩效评价要求时间内，报送齐全、完整的审计资料。
2、满意度调查不全面。没有按照绩效评价需要的满意度调查体系进行全面调查。项目实施单位应进行全面的满意度调查，力争做群众满意的项目，确保各项工作程序规范。
3、项目实施单位够进一步完善项目内控制度，严格执行相关规定，加强对项目资金使用相关环节的管理，提高制度执行力。
附：谢家集区乡村振兴建设项目2022年专项资金支出绩效评价评分表

安徽九盛会计师事务所（普通合伙） 中国注册会计师：

   中国   合肥              中国注册会计师：
2023年11月28日
安徽九盛会计师事务所     地址：淮南朝阳中路瑞金商务大厦22层   电话：0554-5319899
 7

