|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **淮南市老旧小区改造项目周报表（谢家集区红轮村项目）** | | | |
| 项目名称 | | 谢家集区 2023 年老旧小区整治改造项目 | |
| 建设单位 | | 淮南市谢家集区住房和城乡建设局 | |
| 施工单位 | | 安徽长泽建筑工程有限公司 | |
| 监理单位 | | 安徽利志工程项目管理有限公司 | |
| 分部或分项工程名称 | | 形象进度 | 检查中发现质量安全等问题及整改情况 |
| 1 | 附属工程 | 停车场膜结构车棚完成 |  |
| 2 | 道路工程 | 沥青铺设完成 |  |
| 4 | 附属工程 | 小区墙面彩绘完成50%  小区内道路标志标线50% |  |
| 下周工作计划 | | | |
| 1. 计划完成小区内墙面绘画 2. J计划完成小区道路标志标线 | | | |
|  | | | |
|  | | | |
|  | | | |
| 填表人： 填表时间：2023.11.30 | | | |



