安徽九盛会计师事务所

皖九盛绩字〔2023〕6-4号

工业园区采煤沉陷区失地群众就业园五区块建设工程项目专项资金绩效评价报告

淮南市谢家集区财政局：

根据安徽省财政厅关于印发《安徽省政府专项债券项目资金绩效管理办法》的通知（皖财债[2021]1485号），安徽九盛会计师事务所（普通合伙）接受委托，于2023年10月，对安徽淮南高新技术产业开发区智造园区管理委员会就工业园区采煤沉陷区失地群众就业园五区块（淮南京东星谷产业园）建设工程项目专项资金3000万元支出进行绩效评价。

一、项目的基本概况

1.项目背景

为适应新时期淮南市社会经济发展的要求，淮南市坚持以科学发展观为指导，以经济建设为中心，适应加快经济增长和改善生态环境的需要，与国民经济和社会发展规划相结合，确定科学合理的城市发展目标，以保持城市健康、稳定和可持续发展。“十四五”时期是淮南市推动创新驱动发展、加速转型升级的重 要战略机遇期，是依靠科技创新率先实现全面建设小康社会目标的关键阶段。淮南市高新区智造园区作为淮南市的重点发展区域，着力打造安徽省现代工业园区示范基地，淮南市中心城市产业新城。

目前，根据淮南市高新区智造园区的发展状况及发展规划，仍需致力于创新驱动，产业兴园，着力打造全区工业发展主战场。为了加快建设产业特色鲜明、有较强竞争力的产业集聚区，开放和体制创新的先行区，以及功能完善、环境优美的工业园区。

- 项目实施内容

- 项目用地面积：66,263.0441㎡（约99.4亩），总建筑面积：40,201.85㎡，总投资约2.7亿元，其中建安费约1.2 亿元。项目位于高新区智造园区园艺路东侧、新河路南侧、新庄南路西侧、卧园路北侧，建设2栋钢结构厂房、综合楼及门卫室，配套建设供电、给排水、道路、停车场、绿化及环卫等基础设施。项目计划工期6个月，于2022年11月1日正式开工，目前工程基本完工，正处验收阶段。

- 项目建设总体目标

- 淮南智造园区失地群众就业园五区块（淮南京东星谷产业园）建设工程项目总体目标是有效带动地方就业，增加地方财政收入。

- 4.项目资金安排落实及投入情况

根据淮南市京东星谷产业园建设项目(一期)以（谢家集区发展改革委项目备案表）项目代码 2206-340404-04-01-587581文件，项目总投资27,430.61万元。截止2023年10月项目建设资金累计到位9,365,5431.11万元（实际累计完成产值），其中：自筹资金63,655,431.11万元，专项债资金3000万元（其中：2022年到位3000万元）。

二、项目资金使用管理情况

1.项目资金管理情况

根据项目实质性开工建设的需要，严格依照《淮南市地方政府专项债券管理暂行办法》、《谢家集区地方政府项目融资与收益自救平衡专项债券管理暂行办法》等资金管理办法，确保项目建设有制可依、有章可循，并严格执行各项管理制度，保证建设资金安全、合理、有效使用，提高投资效益。

2.项目资金支出及拨付合规性情况

项目资金支出严格按照《淮南市地方政府专项债券管理暂行办法》、《谢家集区地方政府项目融资与收益自救平衡专项债券管理暂行办法》等资金管理办法执行，对照合同支付相关条款履行拨付手续，严格按照批准用途使用，不得截留、挤占和挪用。对资金的使用和管理实行规范化管理，确保厉行节约，防止损失浪费，降低工程成本，提高资金使用效益。依法依规管理使用工程建设资金，接受上级有关部门监督，各项资金使用审批手续齐全。

三、项目组织管理情况

1.项目组织情况

淮南市京东星谷产业园建设项目(一期)建设项目建设法人为淮南市芳草园市场管理有限责任公司，通过公开招标确定项目施工总承包单位为安徽华源至精建设有限公司，勘察设计单位为淮南市建发建筑勘察设计有限公司，监理单位为恒泰工程咨询集团有限公司。项目于2022年11月1日开工，目前工程基本完工，正处验收阶段。

2.项目管理情况

建设单位能够严格依照相关的招投标管理制度、专项债资金管理办法及工程项目管理办法等规章制度并严格执行。京东星谷产业园建设项目(一期)成立了项目部，并制定了项目质量管理制度、项目技术管理制度及项目生产安全管理等规章制度。京东星谷产业园建设项目(一期)发生的相关支出，建设单位均与相关方签订了合同，如：施工承包合同、监理合同、设计合同等合同齐全。在合同执行过程中，双方基本以合同为依据履行合约，未发生合同纠纷。

四、绩效评价工作开展情况

(一）绩效评价目的、对象和范围

财政支出绩效评价是公共财政体系的重要组成部分，对提高专项债券资金使用效益和管理水平具有重要意义。通过本次绩效考评，全面了解京东星谷产业园建设项目(一期)的专项债券资金安排是否科学合理、资金使用是否节约有效，项目管理的过程是否规范，是否实现了预期绩效目标。同时通过绩效评价，总结项目在决策、执行等方面的经验，查找其存在的不足，为该项目在以后年度的开展提供可行性参考意见。

(二）绩效评价原则、评价指标体系

1.绩效评价原则

本次绩效评价遵循以下基本原则：

（1）科学规范。专项债券项目资金绩效实行全生命周期管理。坚持“举债必问效、无效必问责”，遵循项目支出绩效管理的基本要求，注重融资收益平衡与偿债风险。建立规范的工作流程和指标体系，推动绩效管理工作有序开展。

（2）协同配合。财政部门牵头组织专项债券项目资金绩效管理工作，督促指导项目主管部门和项目单位具体实施各项管理工作。接受省、市有关部门对下级财政部门的工作指导和检查。

（3）公开透明。绩效信息是专项债券项目信息的重要组成部分，依法依规公开，自觉接受社会监督，通过公开推动提高专项债券资金使用绩效。

（4）强化运用。突出绩效管理结果的激励约束作用，将专项债券项目资金绩效管理结果作为专项债券额度分配的重要测算因素，并与有关管理措施和政策试点等挂钩。

2.评价指标体系

本项目指标共分为三级，一级指标为：决策指标（38分），其中包含3个2级指标和5个3级指标；管理指标（32分），其中包含4个2级指标和5个3级指标；产出指标（14分），其中包含4个2级指标和4个3级指标；效益指标（16分）1个2级指标和2个3级指标；具体评价情况见后附评分表。

(三）绩效评价工作过程

绩效评价严格按照工作方案中确定的评价思路，通过研读文件资料、填写基础表格、访谈等方法收集相关数据。具体实施如下：

1.数据填报和资料采集

2023年10月，就绩效评价所需资料与开发区智造园区管理委员会进行沟通，并收集项目资金使用情况、目标完成情况、项目管理制度与执行情况及项目建设情况等相关资料。

2.数据分析及撰写报告

2023年10月，根据绩效评价的标准和淮南市谢家集区财政局的要求，对采集的数据、资料进行甄别、分析，同时提炼结论、撰写报告，并与开发区智造园区管理委员会保持充分沟通，确保每个观点均有理有据，并形成最后结论。

五、综合评价情况及评价结论

运用确认的评价指标体系及评分标准，通过数据采集及访谈，对京东星谷产业园建设项目(一期)绩效进行客观评价，根据得分的不同情况，将评价结果划分为四个等级：总分在90分以上（含90分）为优，80-90分（含80分）为良，60-80分（含60分）为中，60分以下为差。该项目绩效评价总分100分，最终评分结果为90分，绩效评级为“优”，评分汇总如下：

建设项目绩效评价得分表

| 项目 | 决策指标 | 管理指标 | 产出指标 | 效益指标 | 合计 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 指标分值 | 38 | 32 | 14 | 16 | 100 |
| 评价得分 | 36.5 | 27.5 | 11 | 15 | 90 |
| 占标准分 | 96.05% | 85.94% | 78.6% | 93.75% | 90% |

六、绩效评价指标分析

本部分从项目决策指标、管理指标、产出指标、效益指标4个方面，对京东星谷产业园建设项目(一期)进行打分，详细评价内容见附表。

- 项目决策

该指标包括项目立项、绩效目标和资金投入三方面内容，由5个三级指标构成，指标分值为38分，实际得分36.5分，得分率96.1%，各指标得分情况分析如下：

1、项目立项（满分16分，评价得14.5分）

（1）立项依据充分性：2022年6月22日，谢家集区发展和改革委员会通过备案批复。项目立项职责范围相符，属于专项资金支持范围，根据评分标准，该指标得分10分。

（2）立项程序规范性：根据谢家集区发展和改革委员会2022年6月22日备案批复，说明提供的申报资料、入库名录，审批材料符合相关要求，事前已经过集体决策，有会议讨论纪录，但无可行性研究报告和环评资料。根据评分标准，该指标扣1.5分，得分4.5分。

2、绩效目标（满分14分，评价得分14分）

（1）绩效指标合理性：该项目符合淮南市高新区智造园区的发展状况及发展规划、工作计划、绩效目标和实施方案。根据评分标准，该指标得8分。

（2）绩效指标明确性：根据安徽省财政厅关于印发《安徽省政府专项债券项目资金绩效管理办法》的通知（皖财债[2021]1485号）、《地方政府专项债券资金项目支出绩效目标》、《地方政府专项债券项目支出绩效评价指标体系框架》及市、区关于专项债券管理暂行办法，建设单位制订了绩效目标和实施方案，细化了项目建设内容与任务，细化每个时段工作进度，指标清晰、量化值明确。根据评分标准，该指标得分6分。

- 资金投入（满分8分，评价得分8分）

根据乡村振兴建设项目实施方案，申请债券额度经过科学论证，申请使用债券资金与项目性质、内容合规、匹配；申请债券额度测算依据，按照标准测算，并与工作任务相符合。根据区财政局的安排，地方政府债券安排的3000万元，资金投入全部到位.根据评分标准，该指标得分8分。

（二）管理指标

管理指标由预算管理 、资金管理、资产管理、组织实施4个2级指标5个3级指标构，指标分值为32分，实际得分27.5分，得分率85.94%，各指标得分情况分析如下：

- 预算管理（满分2分，评价得分1分）：

- 根据区财政局的安排，地方政府债券安排的3000万元，资金投入全部到位。但无还本付息相关的预算资料，根据评分标准，该指标扣1分，得分1分。

- 资金管理（满分12分，评价得分11.5分）：

- 资金使用合规性：建设单位依照省、市、区关于专项债券资金使用的管理办法，债券资金使用符合国家财经法规和财务管理制度规定以及有关专项资金管理办法的规定；债券资金支付严格执行预算支付，审批程序、手续齐全，债券投向符合项目有关批复规定的用途，未发现截留、挤占、挪用情况。但建设项目没有造价审定书确认最终工程造价。根据评分标准，该指标得分7.5分。

- 资金支出进度：工程进度款的拨付经申请、造价审核、管理各乡镇审核、建设单位和主管部门审批等程序，支出进度与项目建设进度相匹配。2023年7月3000万元专项债券已全部支出，支出率100%。根据评分标准，该指标评价得分4分。

- 资产管理（满分2分，评价得分1分）：

- 该项目已未竣工验收。但无相关登记备案资料，根据评分标准，该指标评价扣1分，得分1分。

- 组织实施（满分16分，评价得分14分）：

- 专项债券预计的成本、收益合理，信息管理、公开规范，财务、采购合法、合规；但专项债券本息无计划支付，也无期限是否匹配的说明资料。根据评分标准，该指标扣2分，得分14分。

(三）产出指标

该指标包括数量指标、质量指标、时效指标和成本指标四方面内容，由4个三级指标构成，指标分值为14分，实际得分11分，得分率78.6%，各指标得分情况如下：

- 1、产出数量指标（满分4分，评价得分3分）

本项目的建设指标值已按计划完成， 项目实施实际形成的资产与计划形成资产数的比率100%。根据评分标准，该指标扣1分，得分3分。

2、产出质量指标（满分3分，评价得分3分）

质量指标分为各单工程验收合格率、各单项土建工程验收优良率两个方面，除客观原因未能完成的，其他全部合格，项目完成的质量达标产出数与实际产出数的比率100%。根据评分标准，该指标得分3分。

3、产出时效指标（满分3分，评价得分3分）

该项目建设工期2个月，计划2021年6月完工，已按计划完成时间完成。根据评分标准，该指标得分3分。

- 产出成本指标（满分4分，评价得分2分）

- 成本指标根据指标解释为成本节约率，项目建设投资计划为27,430.61万元，实际累计成本9,365.54万元，资料显示尚未完成；缺少有关数据资料。根据评分标准，该指标扣2分，得2分。

- （四）效益指标

- 该指标由实施效益和满意度2个三级指标构成，指标分值为16分，实际得分15分，得分率93.75%，各指标得分情况如下：

- 实施效益指标（满分8分，评价得分8分）

- 谢家集区致力于创新驱动，产业兴园，着力打造全区工业发展主战场——淮南京东星谷产业园建设工程项目，可以有效带动地方就业，增加地方财政收入。根据评分标准，该指标得8分。

- 2、满意度指标（满分8分，评价得7分）

- 受影响的单位和个人对本项目比较看好，收到满意度调查10分，对履职、时效、态度、效果等方面表示满意，无推诿、投诉情况，但无电话回访记录。根据评分标准，满意度扣1分，得7分。

七、建议

1、部分审计资料报送不完整。在绩效评价过程中，该单位未能及时提供符合要求的有关项目资料。项目实施单位应积极配合审计工作，在绩效评价要求时间内，报送齐全、完整的审计资料。

2、满意度调查不全面。没有按照绩效评价需要的满意度调查体系进行全面调查。项目实施单位应进行全面的满意度调查，力争做群众满意的项目，确保各项工作程序规范。

3、项目实施单位够进一步完善项目内控制度，严格执行相关规定，加强对项目资金使用相关环节的管理，提高制度执行力。

附：淮南智造园区失地群众就业园五区块（淮南京东星谷产业园）建设项目  绩效评价评分表

安徽九盛会计师事务所（普通合伙） 中国注册会计师：

中国   合肥              中国注册会计师：

2023年11月28日