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采购人：淮南市谢家集区住房和城乡建设局
代理机构：安徽蔡楚城发工程项目管理有限公司
日 期：二零二六年四月



淮南市谢家集区2026年城镇老旧小区改造工程配套基础设施建设项目监理项目比选公告

一、项目基本情况与比选范围
1.1项目名称：淮南市谢家集区2026年城镇老旧小区改造工程配套基础设施建设项目监理项目
1.2项目编号：CCCF-2026BX002
1.3采购方式：公开比选
1.4采购人：淮南市谢家集区住房和城乡建设局
1.5工程概况：本项目主要对谢家集区城区新工村、新建村等9个老旧小区进行改造及谢三路交谢新路道路交口整治，涉及99栋楼2774户，改造面积约15.85万平方米。包括改造小区建筑楼栋主体、路面拆除、新建道路、道路标志、绿化改造、文化体育设施、停车位、污水管网、消防设施、安防设施、照明充电桩等基础设施及公共服务设施等。
1.6最高限价：306500元。
1.7采购需求：本次监理比选为项目施工所含全部内容的监理服务，包括但不限于本项目的勘察设计、设备采购、施工阶段、竣工验收、缺陷责任期等全过程监理服务。
1.8服务履行期限：自监理合同签订之日起至竣工验收合格、缺陷责任期满为止。
1.9本项目（是/否）接受联合体：不接受。
1.10服务质量：合格。
二、供应商的资格要求：
2.1满足《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定；
2.2本项目的特定资格要求：
（1）供应商资质要求：具有房屋建筑工程专业甲级监理资质或具有工程监理综合资质。须持有有效的营业执照（或事业单位法人证书）。
（2）总监理工程师资格要求：供应商拟委任总监理工程师须具备房屋建筑工程国家注册监理工程师执业资格，人员证书须在有效期内，注册执业单位为本公司。提供承诺函（详见附件）。（如为事业单位的须提供注册地县级及以上行政主管部门、人力资源和社会保障或编制部门出具的有效证明其属事业编制身份、在该单位从业的证明文件。）
2.3信誉要求：供应商按照信誉要求提供①～③提供信誉承诺书。
①在响应截止时间前，未被最高人民法院在“中国执行信息公开网”网站（http://zxgk.court.gov.cn）列为失信被执行人；
②在响应截止时间前，未被国家市场监督管理部门在国家企业信用信息公示系统（www.gsxt.gov.cn）中列入严重违法失信企业名单；
③在响应截止时间前，未被中国政府采购网（www.ccgp.gov.cn）列入“政府采购严重违法失信行为记录名单”。
3、 项目需求
前注：需全部满足项目需求要求。
	序号
	条款名称
	内容、说明与要求

	1
	付款方式
	自项目正式开工后按季度支付经审核结算已完成工程产值相应监理服务费的85%，竣工验收合格后付至经审核结算已完成工程产值相应监理服务费的90%；监理服务费结算完成且完成竣工备案
后付至最终结算服务费用的97%，余款3%作为质保金，在缺陷责任期（同施工缺陷责任期）满经回访合格后一次性付清。

	2
	合同价款形式
	固定总价合同

	3
	服务期限
	自监理合同签订之日起至竣工验收合格、缺陷责任期满为止

	4
	服务质量
	合格

	5
	报价要求
	本项目报价必须包括项目范围内所有服务所需的一切人员工资(含人员工资、福利、加班、保险、服装等其他费用)各种社会保险、管理费、税费、通过相关部门验收的费用、完成合同所需的一切本身和不可或缺的所有工作开支，并承担一切风险责任，在合同服务期间内不得违反国家相关政策规定。


4、 获取响应文件
获取时间：2026年04月24日至2026年04月28日9点00分（北京时间）
获取方式：将申请资料(授权委托书、营业执照材料复印件加盖公章)发送到3022701247@qq.com邮箱并联系代理机构联系人。
五、响应文件提交
截止时间：2026年04月28日9点00分（北京时间）
提交方式:正本一份、副本二份(电子U盘:装有加盖单位公章且与响应文件正本内容完全一致的电子文件，U盘上须标注响应单位名称)
提交地点:淮南市谢家集区住房和城乡建设局三楼会议室。
六、凡对本次采购提出询问，请按以下方式联系。
项目联系人：张彦昊
联系方式：17855412300
七、代理机构
联系人：孙倩
联系方式：19955422337
本项目代理服务费固定金额5000元，由供应商在领取成交通知书前缴纳，请供应商报价时综合考虑。


第二章 评审办法（综合评估法）
初步评审标准：
	条款号
	评审因素
	评审标准

	2.1.1
	形式评审标准
	供应商名称
	与营业执照、资质证书一致。
名称变更的，应当提供证书颁发等单位提供的变更说明。

	
	
	响应文件格式
	符合响应文件格式要求

	
	
	签字盖章
	符合响应文件格式要求

	
	
	备选响应方案
	本项目供应商不得提交备选响应方案。

	2.1.2
	资格评审标准
	营业执照
	具备有效的营业执照

	
	
	供应商资格要求
	符合比选文件规定

	
	
	项目负责人
	符合比选文件规定

	
	
	信誉要求
	符合比选文件规定

	
	
	其他要求
	符合比选文件规定

	2.1.3
	响应性评审标准
	服务期限
	符合比选文件规定

	
	
	响应报价
	（1）响应报价未超过比选文件设定的最高响应限价（如有）；
（2）同一供应商未递交两个以上不同的响应报价。

	
	
	服务质量
	合格

	
	
	其他实质性要求
	响应文件对比选文件的其他实质性要求和条件作出响应




1

商务及技术文件、报价文件详细评审标准：
	序号
	评审因素
	评审标准

	2.2.3
（1）
	商务/技术评分标准
（90分）
	供应商业绩（10分）
	2023年1月1日以来(以合同签订时间为准)，供应商具有单项房屋建筑工程监理业绩，每提供一个得5分，满分10分。
注:(1)业绩材料需提供：
①中标通知书/成交通知书
②合同协议书(委托人与及监理人双方签章齐全）
(2)以上涉及到的材料证明资料信息应完整或能充分反映评审因素。如供应商提供的上述业绩证明材料均未能完整或充分反映评审因素等信息，应另附业主(或合同甲方)证明材料予以明确说明，须加盖项目业主单位或合同甲方公章，否则评标委员会不予认可。

	
	
	总监理工程师
（10分）
	1、 具有建筑类专业中级及以上职称的得5分。
2、2023年1月1日以来(以合同签订时间为准)，供应商拟派总监理工程师具有单项房屋建筑工程监理业绩，每提供一个得5分，满分5分。
注:(1)业绩材料需提供
①中标通知书/成交通知书
②合同协议书(委托人与及监理人双方签章齐全）
(2)以上涉及到的材料证明资料信息应完整或能充分反映评审因素。如供应商提供的上述业绩证明材料均未能完整或充分反映评审因素等信息，应另附业主(或合同甲方)证明材料予以明确说明，须加盖项目业主单位或合同甲方公章，否则评标委员会不予认可。
(3)拟派本项目的总监理工程师须在该业绩中担任总监理工程师，否则业绩不予认可。在项目履行过程中如有总监理工程师变更，该业绩计为变更后总监理工程师的业绩。总监理工程师变更证明材料必须齐全，且经过建设主管部门审核同意。
(4)如供应商业绩中的总监理工程师为拟派本项目的总监理工程师，供应商业绩与总监理工程师业绩可重复计分。

	
	
	拟派项目组其他成员
（10分）
	拟派项目监理人员中每有一个1位建筑类专业中级及以上职称的得5分，本项满分10分
[bookmark: _GoBack]注：提供有效职称证书扫描件及社保有效证明材料或社保承诺。（如为事业单位的须提供注册地县级及以上行政主管部门、人力资源和社会保障或编制部门出具的有效证明其属事业编制身份、在该单位从业的证明文件。）
以上人员不得重复。

	
	
	服务方案
（60分）
	监理范围、监理内容（10分）
	监理大纲内容全面、重点突出，制度健全，有具体措施。优的得7-10分，一般的得4-6分，较差的得1-3分。缺项或严重不合理的得0分。

	
	
	
	监理依据、监理工作目标（5分）
	监理大纲有明确的建立依据、工作目标。优的得4-5分，一般的得2-3分，较差的得1分。缺项或严重不合理的得0分。

	
	
	
	监理工作程序、方法和制度（15分）
	程序、方法和制度健全。优的得11-15分，一般的得6-10分，较差的得1-5分。缺项或严重不合理的得0分。

	
	
	
	监理组织协调内容及措施（10分）
	现场组织协调措施，方法得宜，措施可靠。优的得7-10分，一般的得4-6分，较差的得1-3分。缺项或严重不合理的得0分。

	
	
	
	监理工作重点、难点分析（10分）
	结合本工程有针对性，关键部位、关键工序控制措施周密。优的得7-10分，一般的得4-6分，较差的得1-3分。缺项或严重不合理的得0分。

	
	
	
	质量、进度、造价、安全、环保监理措施（10分）
	质量、进度、造价、安全、环保监理组织、制度健全，职责分工明确，责任落实。优的得7-10分，一般的得4-6分，较差的得1-3分。缺项或严重不合理的得0分。

	2.2.3
（2）
	响应报价部分（10分）
	响应报价
（10分）
	评审基准价为所有有效响应报价的算术平均值。有效响应报价是指通过初步评审并且不超过最高限价的供应商的响应报价。
每个有效供应商响应报价与评审基准价对比，即：每低于评审基准价1个百分点，扣0.1分；报价每高于评审基准价1个百分点，扣0.2分。最高分为10分，最低分为0分。不足1%的，按照插入法计算得分。评审得分过程和结果均保留小数点后2位，第3位四舍五入。评审时经评审委员会确定的评审基准价即为最终的评审基准价，评审基准价不因比选当事人异议、投诉、复议以及其它任何情形而改变。




1.评审方法
本项目采用综合评估法。评审小组对满足比选文件实质性要求的响应文件，按照规定的评分标准进行打分，并按得分由高到低顺序推荐成交人。评审小组按照供应商的综合得分由高到低顺序，推荐1名成交人。如有综合得分相同的单位，则取响应报价低的单位排序靠前，如响应报价也相同，则通过摇号确定排名先后。
本项目不属于依法必须进行招标的项目，若在响应文件提交截止时间前，递交响应文件的供应商不足三家但经评审委员会判定仍具备竞争性的，采购人可依据相关法律法规及内部管理制度，继续开展评审工作。提交响应文件的供应商仅有一家，采购人可以选择将采购方式转为单一来源采购。
[bookmark: 2.评审标准]2.评审标准
[bookmark: 2.1_初步评审标准]2.1 初步评审标准
2.1.1 形式评审标准：见评审办法。
2.1.2 资格评审标准：见评审办法。
2.1.3 响应性评审标准：见评审办法。
[bookmark: 2.2_分值构成与评分标准]2.2 分值构成与评分标准
2.2.1 分值构成
（1）商务部分：见评审办法；
（2）响应报价：见评审办法。
2.2.2 评审基准价计算
评审基准价计算方法：见评审办法。
2.2.3 评分标准
（1）商务评分标准：见评审办法；
（2）响应报价评分标准：见评审办法。
[bookmark: 3.评标程序]3.评审程序
[bookmark: 3.1_商务及技术文件初步评审]3.1 商务文件初步评审
[bookmark: 3.2_报价文件初步评审]评审小组依据规定的评审标准对商务及技术文件进行初步评审。有一项不符合评审标准的，评审小组应否决。
3.2 响应文件初步评审
3.2.1 评审小组依据规定的评审标准对报价文件进行评审。有一项不符合评审标准的，评审小组应否决。
3.2.2 响应报价有算术错误及其他错误的，评审小组按以下原则对响应报价进行修正，并要求供应商书面澄清确认。供应商拒不澄清确认的，评审小组应当否决。
（1）响应文件中的大写金额与小写金额不一致的，以大写金额为准；
（2）总价金额与单价金额不一致的，以单价金额为准，但单价金额小数点有明显错误的除外；
（3）响应报价为各分项报价金额之和，响应报价与分项报价的合价不一致的，应以各分项合价累计数为准，修正响应报价；
（4）如果分项报价中存在缺漏项，则视为缺漏项价格已包含在其他分项报价之中。
3.2.3供应商响应报价明显缺乏竞争性的，评审小组可以否决所有供应商的响应。
3.2.4通过初步评审的供应商少于3家的，评审小组应当对本次采购是否具有竞争性进行评审。评审小组所有成员一致认为仍具有竞争性的，应当继续评审，并在评审报告中予以说明。评审小组全部成员认为不具有竞争性的，评审小组应当否决全部响应文件，本次采购做失败处理。
采购失败的项目，评审小组应出具分析报告，说明项目采购失败的理由外，分析采购失败产生的可能原因、采购文件有无不合理条款，并提出预防再次采购失败的措施和建议。
[bookmark: 3.3详细评审]3.3 详细评审
3.3.1 评审小组按规定的量化因素和分值对响应文件的商务文件进行打分，并计算出综合评估得分。
3.3.2 评分分值计算保留小数点后两位，小数点后第三位“四舍五入”。
3.3.3 评审小组发现供应商的报价明显低于其他响应报价，使得其响应报价可能低于其个别成本的，应当要求该供应商作出书面说明并提供相应的证明材料。供应商不能合理说明或者不能提供相应证明材料的，评审小组应当认定该供应商以低于成本报价竞标，并否决其响应。
[bookmark: 3.4_否决投标的其他情形]3.4 否决响应的其他情形
评审小组应对在评审过程中发现的供应商与供应商之间、供应商与采购人之间存在的串通投标的情形进行评审和认定。供应商存在串通投标、弄虚作假、行贿等违法行为的，评审小组应否决其响应。
（1）有下列情形之一的，属于供应商相互串通投标：
a.供应商之间协商响应报价等响应文件的实质性内容； 
b.供应商之间约定成交人； 
c.供应商之间约定部分供应商放弃响应或成交；
d.属于同一集团、协会、商会等组织成员的供应商按照该组织要求协同响应比选文件； 
e.供应商之间为谋取成交或排斥特定供应商而采取的其他联合行动。
（2）有下列情形之一的，视为供应商相互串通投标： 
a.不同供应商的响应文件由同一单位或个人编制；
b.不同供应商委托同一单位或个人办理投标事宜； 
c.不同供应商的响应文件载明的项目管理成员为同一人； 
d.不同供应商的响应文件异常一致或投标报价呈规律性差异； 
e.不同供应商的响应文件相互混装； 
（3）有下列情形之一的，属于比选人与供应商串通投标： 
a.比选人在开标前开启响应文件并将有关信息泄露给其他供应商； 
b.比选人直接或间接向供应商泄露标底、评审小组成员等信息； 
c.比选人明示或暗示供应商压低或抬高投标报价； 
d.比选人授意供应商撤换、修改响应文件； 
e.比选人明示或暗示供应商为特定供应商中标提供方便； 
f.比选人与供应商为谋求特定供应商中标而采取的其他串通行为。
（4）供应商有下列情形之一的，属于弄虚作假的行为： 
a.使用通过受让或租借等方式获取的资格、资质证书投标； 
b.使用伪造、变造的许可证件； 
c.提供虚假的财务状况或业绩； 
d.提供虚假的项目经理或主要技术人员简历、劳动关系证明；
e.提供虚假的信用状况；
f.其他弄虚作假的行为。
[bookmark: 3.5_投标文件的澄清、说明或补正]3.5 响应文件的澄清、说明或补正
3.5.1 在评审过程中，评审小组可以书面形式要求供应商对响应文件中含义不明确、对同类问题表述不一致或者有明显文字和计算错误的内容做必要的澄清、说明或补正。澄清、说明或补正应以书面方式进行。评审小组不接受供应商主动提出的澄清、说明或补正。
3.5.2 澄清、说明或补正不得超出响应文件的范围且不得改变响应文件的实质性内容，并构成响应文件的组成部分。
3.5.3 评审小组对供应商提交的澄清、说明或补正有疑问的，可以要求供应商进一步澄清、说明或补正，直至满足评审小组的要求。


第三章 合同模板










淮南市谢家集区2026年城镇老旧小区改造工程配套基础设施建设项目监理项目合同




项目名称：                       
合同编号：                       


委托方：淮南市谢家集区住房和城乡建设局  （以下简称甲方）
法定代表人：                            电话：          
地址：         
统一社会信用代码：             
受托方：                                 （以下简称乙方）
法定代表人：                            电话：          
地址：                         
统一社会信用代码：               
       
根据《中华人民共和国民法典》、《中华人民共和国建筑法》及其他有关法律、法规，遵循平等、自愿、公平和诚信的原则，双方就下述工程委托监理与相关服务事项协商一致，订立本合同。
第一条 委托事项
甲方委托乙方承担淮南市谢家集区2026年城镇老旧小区改造工程配套基础设施建设项目监理工作。        
第二条 受托方监理资质等级：               
第三条 监理服务费
1、监理签约服务费：     元人民币（大写）          （¥         元）。
[bookmark: bookmark7]第四条 总监理工程师
1、总监理工程师姓名：       ，身份证号码：       ，注册号：       。
第五条 监理期限
1、自   年   月   日始，至   年   月   日止（自监理合同签订之日起至缺陷责任期满止） 
第六条 合同的生效及其他
1、本合同，经甲乙双方签字盖章后生效至全部成果交接完毕和监理服务费用结算完成后终止。
2、对某条款有异议，或认为无效，其他无异议条款均应有效。在进行法院审理期间，除提交法院审理的事项外，合同其他部分仍继续履行。
3、本合同一式四份，双方各执两份。具有同等法律效力。
    




委托人：（盖章）                  监理人：（盖章）
住所：                            住所：
邮政编码：                        邮政编码：
法定代表人或其授权                法定代表人或其授权
的代理人：（签字）                的代理人：（签字）
开户银行：                        开户银行：
账号：                            账号：
电话：                            电话：
传真：                            传真：
电子邮箱：                        电子邮箱：

 
























通用合同条款
采用《建设工程监理合同（示范文本）》（GF-2012-0202）中通用合同条款。




















专用合同条款
1.定义与解释
1.2 解释
1.2.2 约定本合同文件的解释顺序为：
（1）协议书；
（2）中标通知书； 
（3）专用条件； 
（4）通用条件； 
（5）响应文件；
双方签订的补充协议与其他文件发生矛盾时，以最新签署的为准。
2.监理人义务
2.1 监理的范围和内容
2.1.1 监理范围包括：施工图纸及工程量清单全部范围内的工程监理。
2.1.2 监理工作内容还包括：监理服务各阶段内的具体监理工作，按照《建设工程施工监理规范》中规定的监理内容，并结合本工程具体情况对工程实施全过程监理，包括但不限于以下内容：
1）编制监理计划、监理实施细则；
2）熟悉合同文件，了解施工现场；
3）参与设计交底工作，审查承包人提交的复测结果和施工组织设计；
4）督促和检查承包人建立质量保证体系；
5）按时参加第一次工地监理会议和主持召开常规工地监理会议；
6）批准单项工程开工报告；
7）审核承包人授权的常驻现场代表的资质，以及其他派驻到现场的主要技术、管理人员的资质；
8）验收承包人的工地试验室，审核其人员资质；
9）建立监理的试验、检测工作体系，按照规定的频率独立开展监理的试验、检测工作；
10）审批承包人拟用于本工程的原始材料、成套设备的品质以及工艺试验和标准试验；
11）审查承包人拟用于本工程的机械装备的性能与数量；
12）审核承包人实施工程的实施方案及主要方法或工艺；
13）审查分包合同和分包人的资质，控制重要外购成品件或半成品件的质量；
14）审查承包人提交的总体进度计划，检查和督促承包人实施进度计划、核批承包人的修正计划；
15）要求承包人按照合同条件、技术规范和监理程序进行施工,通过旁站、巡视、检测、试验和整体验收等手段全面监督、检查和控制工程质量；
16）对承包人安全、文明施工进行监控；
17）签发中间交工证书；
18）调查、处理工程质量缺陷和事故，与设计、施工单位一起提出改进措施和方法，出现重大质量和安全事故时，督促承包人按规定上报有关部门；
19）发布停(复)工令；
20）对已完成工程进行准确的计量；
21）签认中期支付凭证；
22）发布变更令(重大、重要变更报业主核准)；
23）受理合同事宜，根据合同规定进行评估和处理；
24）根据合同规定处理违约事件，协调争端，在仲裁过程中作证；
25）编制监理工作月报；
26）对承包人的交工申请进行评估，主持对拟交工工程的检查和验收；
27）签认交工证书；
28）督促、检查承包人按工程管理部门和业主的要求编制竣工文件；
29）编制监理方面的竣工文件；
30）配合委托人的竣工验收和工程移交工作；
31）在规定的工程质量保修期内，负责检查工程质量状况，组织鉴定质量问题责任，督促责任单位维修； 
32）工程完工后，向委托人提交施工履约评估报告；
33）按监理规范规定的其他工作；。
2.2 监理与相关服务依据
2.2.1 监理依据包括：(1)委托人与施工单位签订的施工承包合同及其附件；(2)本工程项目设计文件、设计图纸、设计说明书、变更设计图纸及设计单位明确的有关技术要求及规范；(3)国家现行的建设工程技术规范、质量标准和验收规范；(4)委托人确定的工程技术规程、施工规范、质量验收标准及有关规范；(5)当地政府有关政策、法令及监理法规；(6)本工程监理合同及其附件；(7)监理响应文件（监理大纲）；(8)经过委托人认可的监理大纲、监理规划及监理实施细则；（9）国家住房和城乡建设部、安徽省及淮南市颁发的监理法规、规范等。
2.2.2 相关服务依据包括：技术标准、规程、规范等。
2.3项目监理机构和人员
2.3.4 更换监理人员的其他情形：须经委托人同意。
2.4履行职责
2.4.3 对监理人的授权范围： 按委托人授权 。
在涉及工程延期 / 天内和（或）金额 / 万元内的变更，监理人不需请示委托人即可向承包人发布变更通知。
2.4.4 监理人有权要求承包人调换其人员的限制条件：在监理过程中如发现工程承单位人员工作不力，监理机构可要求承包人调换有关人员并报告工程委托人 。
2.5提交报告
监理人应提交报告的种类(包括监理规划、监理月报及约定的专项报告)、时间和份数： 满足委托人实际使用要求。
2.6 使用委托人的财产
附录B 中由委托人无偿提供的房屋、设备的所有权属于：委托人所有 。
监理人应在本合同终止后 7 天内移交委托人无偿提供的房屋、设备，移交的时间和方式为：合同履行结束监理人员退场后移交 。
3.委托人义务
3.4 委托人代表
委托人代表为：。
3.6答复
委托人同意在 7 天内，对监理人书面提交并要求做出决定的事宜给予书面答复。
4.违约责任
4.1 监理人的违约责任
4.1.1监理人赔偿金额按下列方法确定：
赔偿金＝直接经济损失×正常工作酬金÷工程概算投资额（或建筑安装工程费）
4.2 委托人的违约责任
4.2.3 委托人逾期付款利息按下列方法确定：
逾期付款利息＝当期应付款总额×银行同期贷款利率×拖延支付天数
5.支付
5.1 支付货币
币种为： 人民币 ，比例为：/，汇率为：/。
5.3 支付酬金
5.3.1 本工程合同监理费为。 中标监理费一次性包干，不作调整；
5.3.2 正常工作酬金的支付：
支付方式：                          。
6.合同生效、变更、暂停、解除与终止
6.1生效
本合同生效条件：委托人和监理人的法定代表人或其授权代理人在协议书上签字并盖单位章后本合同生效。
6.2变更
6.2.2 除不可抗力外，因非监理人原因导致本合同期限延长时，附加工作酬金按下列方法确定： 附件工作酬金=本合同期限延长时间（天）×正常工作酬金/协议书约定的监理与相关服务期限（天）。 
6.2.3 附加工作酬金按下列方法： 善后工作及恢复服务的准备工作时间(天)×正常工作酬金/协议书约定的监理与相关服务期限(天) 
6.2.4 正常工作酬金增加额按下列方法确定：
正常工作酬金增加额=工程投资额或建筑安装工程费增加额×正常工作酬金÷工程概算投资额（或建筑安装工程费）
6.2.5 因工程规模、监理范围的变化导致监理人的正常工作量减少时，按减少工作量的比例从协议书约定的正常工作酬金中扣减相同比例的酬金。
7.争议解决
7.2调解
本合同争议进行调解时，可提交第三方进行调解。
7.3 仲裁或诉讼
合同争议的最终解决方式为下列第 （1） 种方式：
（1）提请 淮南市 仲裁委员会进行仲裁。
（2）向工程所在地人民法院提起诉讼。
8.其他
8.2 检测费用
委托人应在检测工作完成后 / 天内支付检测费用。
8.3咨询费用
委托人应在咨询工作完成后 / 天内支付咨询费用。
8.4 奖励
合理化建议的奖励金额按下列方法确定为：
奖励金额＝工程投资节省额×奖励金额的比率；
奖励金额的比率为 / %。
8.6保密
委托人申明的保密事项和期限： 工程资料，长期。
监理人申明的保密事项和期限：工程资料，长期 。
第三方申明的保密事项和期限： 工程资料，长期。
8.8著作权
监理人在本合同履行期间及本合同终止后两年内出版涉及本工程的有关监理与相关服务的资料的限制条件：/。
9. 补充条款:
9.1 监理人不得转包和私自分包监理任务。
9.2 项目总监：确因项目总监因不可抗力因素无法到现场工程管理，须经委托人确认同意后方可更换，同时处以违约罚款，罚款金额为监理合同金额的10%（直接从监理工程款中扣除），且更换后的项目总监资格及获奖荣誉不得低于被更换的项目总监资格和获奖荣誉，监理人承担上述违约给委托人造成的一切损失。
9.3 项目监理人员：
9.3.1项目总监代表：确因项目总监代表因不可抗力因素无法到现场工程管理，须经委托人确认同意后方可更换，同时处以违约罚款，罚款金额为监理合同金额的8%（直接从监理工程款中扣除），且更换后的项目总监代表资格不得低于被更换的项目总监代表资格，监理人承担上述违约给委托人造成的一切损失。
9.3.2其他项目监理人员：不得以任何理由更换其他项目监理人员，确因其他项目监理人员因不可抗力因素无法到现场工程管理，须经委托人确认同意后方可更换，同时处以违约罚款，罚款金额为监理合同金额的5%（直接从监理工程款中扣除），且更换后的其他项目监理人员资格不得低于被更换其他项目监理人员的资格，监理人承担上述违约给委托人造成的一切损失。
9.4 监理人指派的总监、各专业监理人员应保证每月在岗不少于22日。总监理工程师未经委托人批准，擅自离开驻地1次1天以上3天以下的，监理人须承担严重违约责任 1 次；每月请假累计5天以上7天以下内的，监理人须承担一般违约 1 次；每月请假累计7天以上的，监理人须承担严重违约责任 1 次。
9.5 专业监理师未经委托人批准，擅自离开驻地1天以上3天以下的限期采取补救措施；擅自离开驻地3天以上5天以下的，监理人承担一般违约责任 1 次；擅自离开驻地5天以上，监理人须承担严重违约责任 1 次。每月请假累计7天以上10天以内的，监理人须承担一般违约责任 1 次；每月请假累计10天以上的，监理人须承担严重违约责任 1 次。
9.6 监理人若在质量、进度、费用控制，安全生产监督管理、合同、信息等方面的协调管理上未尽到监理责任，有违约行为的，委托人将酌情给予限期采取补救措施、一般违约责任、严重违约责任、部分解除合同、解除合同的处理。
9.7 违约处理
9.7.1 限期采取补救措施。监理人未履行或未按时履行或未按质履行义务时，必须依法采取补救措施在委托人限定的时间内履行义务。
9.7.2 一般违约责任。监理人被委托人要求按本合同约定承担一般违约责任时，必须向委托人交纳违约金人民币 1000 元/次。
9.7.3 严重违约责任。监理人被委托人要求按本合同约定承担严重违约责任时，必须向委托人交纳违约金人民币 0.2 万元/次。由于监理单位监理不到位导致进度控制落后于施工工期赔偿标准： 1000 元/天。
9.7.4 部分解除合同。委托人向监理人发出部分解除合同通知后，本合同部分解除即生效，监理人必须在三天内停止被解除部分的工作，五天内配合委托人完成现场工作和有关资料的交接，所交接工作必须清晰，交接资料必须完整。监理人无特殊原因未在规定期限内完成交接和离场，或交接工作不清晰、交接资料不完整的，委托人有权视情况全部解除合同；因监理人拒交或延误交接现场工作和有关资料而引致委托人工期延误及其它方面的损失，委托人有权要求监理人赔偿实际损失。
9.7.5 解除合同。委托人向监理人发出解除合同通知后，本合同即解除。监理人必须在三天内停止全部工作，五天内配合委托人完成现场工作和有关资料的交接，并于完成交接工作当天内离场。监理人应保证所交接工作清晰、所移交资料齐全完整，监理人无特殊原因未在规定期限内完成交接和离场或所交接工作不清晰、所移交资料不完整，引致委托人工期延误和其他方面的损失，委托人将要求监理人赔偿实际损失。
9.8 监理人按月向委托人书面通报工程进度、质量、投资、安全和文明施工的监控情况，及时处理现场问题，重大问题及时向委托人汇报并提出处理意见或建议。
9.9 施工现场的工期、造价变更、经济签证等应得到委托人同意后方可生效。
9.10 监理现场要配备具有相应资格的造价工程师负责工程造价的管理，对工程建设过程中承包人所报进度款及竣工决算资料进行审核；最终价款决算的金额以审计机关依法出具的审计报告为准；如审查结果中，比选以外部分（变更、签证等，比选外增加的工作量）对应的工作量误差超过5%，委托人除扣除施工单位相应费用外，还将从监理人监理费中扣除相应误差额的  5  %。
9.11 监理人与承包人串通，弄虚作假，降低工程质量，在不合格的分项（部）或建筑材料、构件、配件和设备按合格签证的，委托人可随时要求监理人更换监理工程师或总监，并按照《建设工程质量管理条例》规定追究监理人责任，同时委托人有权解除合同，因此造成的损失由监理人承担。监理人在责任期内如有失职，同意按以下办法承担责任，赔偿损失[累计赔偿额不超过监理报酬总数（扣税）]：赔偿金=总监理费×[30%～90%]（扣除税金）
9.12 监理人每月20日应组织月度工程进度验收，25日前按经验收合格的实际工程进度做好月度工程量的审核工作，并将当月工程相关资料一并归档，不得后补。
9.13 监理人必须严格控制工程进度。按月度、节点、总工期分别对施工总包单位进行考核并出具考核报表，因施工总包单位的原因完不成工程进度，监理人提出整改措施并应督促施工总包单位整改。
当施工总包单位连续三个月完不成工程进度，监理人未及时提出适当措施，扣减相应工期滞后单位工程监理费总额的    %。监理人对施工总包单位工期考核不实，在考核中弄虚作假，将根据情节处以监理费总额的    %～    %的违约金，情节严重者，委托人将有权解除监理合同，造成损失由监理人承担。
9.14 监理人在进行竣工预验收时要形成预验收文件。对检查出来的质量问题要督促承包人限期整改到位。通过竣工验收的工程在委托人组织的验收时发现的质量问题较多而监理人未发现、无记录的，监理人按该单位工程监理费的     %承担违约金。工程竣工验收移交后，在保修期内发现影响使用功能的质量问题，监理人应督促施工承包人整改，否则扣减监理人质保金。
9.15 委托人对施工过程中给承包人的任何指令、变更、签证等，须同时告知监理人。
9.16 监理人须自行负责向政府主管部门申领办事一切手续，并获得所有为承担本工程项目监理之证明等全部文件，费用自理。
9.17 监理人必须配合本工程结算审计工作。
9.18 本合同由中标单位负责打印装订，不得修改其内容，如有修改，以比选公告内容为准。
9.19 未尽事宜，双方另行协商





















淮南市谢家集区2026年城镇老旧小区改造工程配套基础设施建设项目监理项目
响应文件






项目名称：淮南市谢家集区2026年城镇老旧小区改造工程配套基础设施建设项目监理项目
供 应 商：                       （盖章）
法定代表人（单位负责人）或其委托代理人： （签字或盖章）
日 期：    年    月    日


一、响应函
致：淮南市谢家集区住房和城乡建设局
1、 根据贵单位发布的比选公告，我们决定参加你们组织的“淮南市谢家集区2026年城镇老旧小区改造工程配套基础设施建设项目监理项目”采购活动。
2、 我方愿意按照比选文件规定的各项要求，向采购人提供所需的服务，响应总报价为人民币（大写                         ）（小写          元），合同履行期限为自监理合同签订之日起至竣工验收合格、缺陷责任期满为止。 
3、 一旦我方成交，我方将严格履行合同规定的责任和义务，保证于合同签字生效后，按规定的合同履行期限完成项目所有服务工作并通过采购人验收。 
4、 我方愿意提供采购人可能另外要求的、与比选有关的文件资料，并保证我方已提供和将要提供的文件是真实的、准确的。
5、我方承诺付款方式、合同价款形式、服务期限、服务质量、报价要求等完全响应比选文件要求。
6、我方完全理解你们不一定将合同授予最低报价的供应商。
供应商名称：                          （公章）
法定代表人（签字或盖章）：                    
日期：                                       
注：响应报价必须包括项目范围内所有服务所需的-切人员工资(含人员工资、福利、加班、保险、服装等其他费用)各种社会保险、管理费、税费、通过相关部门验收的费用、完成合同所需的一切本身和不可或缺的所有工作开支，并承担一切风验责任，在合同服务期间内不得违反国家相关政:
策规定。

二、授权委托书
本人   （姓名）   系     （供应商名称）        的法定代表人，现委托   （姓名）  为我方代理人。代理人根据授权，以我方名义签署、澄清、说明、补正、递交、撤回、修改               响应文件、签订合同和处理有关事宜，其法律后果由我方承担。
委托期限：
代理人无转委托权。
附：法定代表人和授权委托代理人身份证复印件（正反面）



供应商：（写全称并盖单位章）
法定代表人：（签字或盖章）
身份证号码：
委托代理人：（签字或盖章）
身份证号码：
联系方式：

年    月   日


三、承诺书

致：淮南市谢家集区住房和城乡建设局
我单位承诺： 
①在响应截止时间前，未被最高人民法院在“中国执行信息公开网”网站（http://zxgk.court.gov.cn）列为失信被执行人； 
②在响应截止时间前，未被国家市场监督管理部门在国家企业信用信息公示系统（www.gsxt.gov.cn）中列入严重违法失信企业名单；
③在响应截止时间前，未被中国政府采购网（www.ccgp.gov.cn）列入“政府采购严重违法失信行为记录名单”。
我单位保证上述承诺的事项都是真实的，如有虚假，我单位愿意承担相应的法律责任，并承担因此所造成的一切损失。
特此说明！

供应商名称：                          （公章） 
法定代表人（签字或盖章）：                    
日期：                                       

注：提供信誉查询截图或承诺书


四、供应商营业执照及资质证书
格式自拟


五、拟派项目负责人及成员相关证书
格式自拟


六、比选文件中要求的其他资料
格式自拟






















